**ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ**

**1.** Разработка полного дизайн-проекта отделения премиум- класса общей площадь 228 м2, в том числе:

**1.1.** Планировочные решения помещения;

Комплект рабочих чертежей (планов):

- план монтажа перегородок, элементов остекления и т.д (кассовый сектор).;

- план помещения после реконструкции;

- план расстановки мебели и оборудования;

- план разработки депозитария;

- план разработки кабинета управляющего;

- план разработки кабинета супервайзера;

- план 5 премиум переговорных кабинетов для привилегированных клиентов;

- планы пола и потолка

- план освещения;

- план сантехники и отопления;

- план кондиционирования;

- план электрики.

**1.2.** Дизайнерские решения по всем деталям и предметам интерьера, с проработкой узлов, деталей, фрагментов декора помещений, указанных в пункте 1.1.

Итог работы – альбом изображений 3D – рендеринга проекта (фотореалистичные изображения дизайна внутреннего пространства и трехмерной модели) в количестве, достаточном для принятия решения об утверждении проекта и описывающем все элементы интерьера.

**1.3.** Спецификация отделочных материалов.

Итог работы – ведомость отделочных материалов, с указанием основных особенностей и характеристик, позволяющих однозначно определить необходимые материалы.

Результаты выполненных работ передаются заказчику распечатанными на бумажных носителях, а также в электронном виде.

**2.** Авторский надзор в ходе строительных и отделочных и отделочных работ, консультации по подбору отделочных материалов и предметов декора, производству и приобретению предметов интерьера.

**3.** Особые условие: опыт работы с коммерческими банками.

Срок выполнения работ 2 календарных месяца.